Информация о ходе работ по подготовке помещений, предназначенных для создания Центров ”Точка роста" в 2022 году

|  | Наименование образовательной организации | Подготовка помещений |  |  |  |  | Мебель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество кабинетов, в которых запанированы ремонтные работы | Стоимость ремонтных работ, руб. | Источник финансирования | Планируемый рок за исполнения ремонта | Планируемый срок проведения брендироваиия | Планируемый срок заключения договора/контракта | Планируемый срок поставки |
| 1 | Филиал МБОУ Токарёвской СОШ №2 в селе Ивано-Лебедянь | 2 | 500 000 (уже проведены работы по установке пластиковых окон на сумму 289 994,20) | Муниципальный бюджет | июнь | август | апрель | июль |